

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 ноября 2021г с. Березовка № 357

 Об утверждении проекта постановления

«О внесении изменений в постановление №337 от 09.11.2020 г.«Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Республики Крым от 16.09.2014г. № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Уставом Березовского сельского поселения

**Постановляю:**

1.Одобрить проект постановления «О внесении изменений в постановление № 337 от 09.11.2020 г.«Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

2.Постановление опубликовать на сайте администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым ( http://berezovkassovet.ru/ )

3. Направить проект постановления «О внесении изменений в постановление № 337 от 09.11.2020 г.«Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

в контрольно-счетный орган Раздольненского района на согласование и получения заключения.

4.Рассмотреть проект постановления«О внесении изменений в

постановление №337 от 09.11.2020 г.«Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" после получения заключения контрольно-счетного органа Раздольненского района на предмет утверждения.

Председатель Березовского

сельского совета- глава Администрации

Березовского сельского поселения А.Б.Назар

 проект

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

00.00 2021 г**.**

с. Березовка № 000

«О внесении изменений в постановление № 337 от 09.11.2020 г.

«Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Березовского сельского поселения 13.02.2020г. №36 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», заключения контрольно-счетного органа Раздольненского района с учетом замечаний от 2021года № , Уставом муниципального образования Березовское сельское поселение:

**Постановляю**:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" согласно приложению.

2. Сектору по вопросам финансов и бухгалтерского учета при исполнении бюджета в 2021 году и плана на 2022-2023 годы предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной программы "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Березовского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Березовского

сельского совета -глава Администрации

Березовского сельского поселения А.Б.Назар

Приложение №1

к постановлению Администрации

Березовсого сельского поселения

от .2021 года № 00

Муниципальная программа

"Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство" Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Разработчик Программы | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым,  Раздольненское РОЭ ГУП РК |
| Основные цели Программы | Выполнение комплексного благоустройства с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым  - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - восстановление освещения на улицах Сумская, Виницкая с.Березовка  - установка недостающих опор освещения с.Нива, ул.Садовая  -озеленение и санитарная очистка улиц с.Березовка, Нива, Ульяновка |
| Основные задачи Программы | Формирование единых подходов и ключевых приоритетов формирования благоприятного социального микроклимата и благоустройства территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым с учетом приоритетов территориального развития. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности к объектам общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  - составление договора на оплату за э/энергию за уличное освещение  - восстановление и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;  - восстановление освещения на улицах Сумская, Виницкая с.Березовка;  - установка недостающих опор освещения с.Нива, ул.Садовая  - озеленение и санитарная очистка улиц с.Березовка, Нива, Ульяновка  - восстановление освещения на улицах Комарова, Крымская, Сумская с.Березовка  - восстановление освещения на улице Ленина с Нива. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2023 годы  Программа реализуется поэтапно. |
| Объемы и источники финансирования  Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2021 – 2023 годах – 2040,035 тыс.рублей, в том числе:  2021 год- 1721,835 тыс.руб  2022 год- 156,00 тыс.руб  2023 год – 162,2 тыс.руб  средства местного бюджета – 2040,035 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования Березовское сельское поселения Раздольненского района Республики Крым;  - повышение уровня комфорта граждан;  - улучшение внешнего облика Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.  - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению бережного отношения к освещению улиц Березовского сельского поселения  - улучшение и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - увеличение освещенных улиц поселения;  - благоустроенность населенных пунктов поселения;  - восстановление освещения на улицах Сумская, Виницкая  с.Березовка;  - восстановление освещения на улицах Комарова, Крымская, Сумская с.Березовка.  - восстановление освещения на улице Ленина с.Нива.  - установка недостающих опор освещения с.Нива, ул.Садовая  - озеленение и санитарная очистка улиц с.Березовка, Нива,Ульяновка |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Березовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

По прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 50% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по освещению населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на повышение уровня их комфортного проживания.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Выполнение комплексного благоустройства с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

Формирование единых подходов и ключевых приоритетов формирования благоприятного социального микроклимата и благоустройства территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым с учетом приоритетов территориального развития. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности к объектам общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- составление договора на оплату за э/энергию за уличное освещение

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах;

Сроки реализации программы 2021 – 2023 годы.

Программа реализуется поэтапно.

Задачи программы:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования Березовское сельское поселения Раздольненского района Республики Крым;

- повышение уровня комфорта граждан;

- улучшение внешнего облика Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению бережного отношения к освещению улиц Березовского сельского поселения

- улучшение и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- увеличение освещенных улиц поселения;

- благоустроенность населенных пунктов поселения;

- восстановление освещения на улицах Сумская, Виницкая с.Березовка

- восстановление освещения на улицах Комарова, Крымская, Сумская с.Березовка.

- восстановление освещения на улице Ленина с.Нива.

- установка недостающих опор освещения с.Нива, ул.Садовая

- озеленение и санитарная очистка улиц с.Березовка, Нива, Ульяновка

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (далее - минимальный перечень):

- обеспечение освещения территорий;

- установка скамеек;

- оборудование площадок, площадок для отдыха и досуга,

- установка малых архитектурных форм;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- проведение дератизации кладбищ;

- проведение дезинсекции территории площадок для отдыха, досуга и проведения соревнований;

- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений.

Источником финансирования Программы является бюджет Администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. Объем финансирования Программы ежегодно подлежит корректировке на соответствующий финансовый год и плановый период.

Программа рассчитана на 2021 - 2023 годы.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Березовского сельского поселения.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица 1

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств программы | Средства инвесторов | Бюджет Республики Крым | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Уличное освещение электроэнергия |  |  | 228,000 | 228,000 |
| 2 | Восстановление освещения на улице Сумская с.Березовка |  |  | 419,447 | 419,447 |
| 3 | Восстановление освещения на улице Винницкая с.Березовка |  |  | 221,51004 | 221,51004 |
| 4 | Установка недостающих опор освещения с.Нива, ул.Садовая |  |  | 24,75596 | 24,75596 |
| 5 | Озеленение и санитарная очистка улиц с.Березовка, Нива, Ульяновка |  |  | 257,122 | 257,122 |
| 6 | Восстановление освещения на улице Комарова с.Березовка |  |  | 80,000 | 80,000 |
| 7 | Восстановление освещения на улице Крымская с.Березовка |  |  | 156,000 | 156,000 |
| 8 | Восстановление освещения на улице Ленина с.Нива |  |  | 335,000 | 335,000 |
|  | Итого |  |  | 1721,835 | 1721,835 |

**2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств программы | Средства инвесторов | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Уличное освещение электроэнергия |  |  | 156,00 | 156,00 |
|  | Итого |  |  | 156,0 | 156,00 |

**2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств программы | Средства инвесторов | Бюджет Республики Крым | Бюджет поселения | итого |
| 1 | Уличное освещение электроэнергия |  |  | 162,2 | 162,2 |
|  | Итого |  |  | 162,2 | 162,2 |

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общественная муниципальная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на бесплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, кладбища, скверы, бульвары, парки).

Трудовое участие заинтересованных лиц - выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб.

Утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений, с учетом общественных обсуждений и методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Планировка доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства территории в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. В связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению доступности благоустраиваемых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также мониторинг ее реализации и предоставление отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района.

Исполнитель Программы - Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Администрация Березовского сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ( наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий на территории муниципального образования Березовское сельское поселения Раздольненского района Республики Крым;

- повышение уровня комфорта граждан;

- улучшение внешнего облика Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению бережного отношения к освещению улиц Березовского сельского поселения

- улучшение и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- увеличение освещенных улиц поселения;

- благоустроенность населенных пунктов поселения;

- восстановление освещения на улицах Сумская, Виницкая с.Березовка;

- восстановление освещения на улицах Сумская, Комарова, Крымская с.Березовка.

- восстановление освещения на улице Ленина с.Нива

- установка недостающих опор освещения с.Нива, ул.Садовая;

- озеленение и санитарная очистка улиц с.Березовка, Нива, Ульяновка.