

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.08.2022г.**

с. Березовка № 157

с.Березовка

« О внесении изменений в постановление № 267 от 04.10.2021 года

« Об утверждении муниципальной

программы «Содержание автомобильных дорог

общего пользования, находящихся в

собственности муниципального образования

Березовское сельское поселение Раздолненского района

Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Республики Крым от 16.09.2014г. № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Постановления №36 от 13.02.2020г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Устава муниципального образования Березовское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 267 от 04.10.2021 года « Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздолненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложив **приложение №1 к муниципальной программе в новой редакции.**

2. Постановление и приложение опубликовать на сайте администрации Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым ( http://berezovkassovet.ru/ )

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Березовского сельского совета-

глава Администрации Березовского сельского

поселения А.Б.Назар

Приложение №1 к постановлению Администрации Березовского сельского поселения

от 15.08.2022 г. № 157

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздолненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  программы | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Исполнитель  программы | Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым |
| Полное  наименование  программы | Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздолненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| Основание  для разработки  программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Постановления Совета министров Республики Крым от 11.03.2016 №86 «О вопросах предоставления, расходования, предоставления отчетности, возврата, осуществления контроля за целевым использованием и распределением иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований в Республике Крым на развитие дорожного хозяйства в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Развитие транспортно-дорожного комплекса Республики Крым» на 2020-2022 годы», Постановление Совета министров Республики Крым от 23.03.2017г.№142 |
| Цели программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым и обеспечение безопасности дорожного движения на них |
| Задачи программы | Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, в общественных местах и на объектах поселения.  - Обеспечение бесперебойной и качественной работы общественного транспорта на территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым  - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| Сроки реализации программы | Программа рассчитана 2022-2024гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы и источники финансирования | Всего: 5103295,50 рублей:  - средства бюджета Раздольненский район – 5103295,50 руб. втч числе по годам:  2022 – 1622165,46 руб.  2023 – 1740565,02 руб.  2024 - 1740565,02 руб. |
| Структура  программы | Паспорт муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздолненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» **Раздел 1.** Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.  **Раздел 2**. Цели и задачи муниципальной программы  **Раздел 3.** Основные мероприятия по реализации муниципальной программы  **Раздел 4.** Ресурсное обеспечение Программы  **Раздел 5.** Планируемые результаты реализации муниципальной программы  **Раздел 6.** Контроль при реализации муниципальной программы  **Приложение № 1.** План мероприятий по муниципальной программе «Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздолненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», финансируемых за счет иных трансфертов из бюджета Раздольненского района и средств местного бюджета |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации программы | Уменьшение дорожно-транспортных происшествий (за счёт улучшения технического состояния дорожной сети, своевременной и качественной уборки автомобильных дорог в зимний и летний периоды);  Уменьшение количества происшествий с участием пешеходов (за счёт обустройства улично- дорожной сети средствами регулирования движения – разметкой и дорожными знаками, установленными в соответствии с проектом организации дорожного движения);  Своевременное и качественное проведение ремонта автомобильных дорог;  Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Автомобильные дороги представляют собой комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения автомобилей.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности населения является:

обеспечение содержания дорожной сети Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым на нормативном уровне;

ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения; проведение капитального и текущего ремонта; реконструкция, строительство, улучшение технического и эксплуатационного состояния дорог, повышение качества их содержания.

Основными проблемами при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения являются:

- низкая укомплектованность средствами;

- низкое качество покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- отсутствие приборов освещения.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения Березовского сельского поселения.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

**Основной целью** Муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздолненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», является развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

**Основными задачами** является:

- обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым, в общественных местах и на объектах поселения.

- обеспечение бесперебойной и качественной работы общественного транспорта на территории Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым

- восстановление электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

- техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Березовского сельского поселения.

**3. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы**

В систему мероприятий по реализации муниципальной Программы включены:

1. Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования с.Березовка,с.Нива

2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования:

2.1. Летнее содержание автомобильных дорог.

2.2. Зимнее содержание автомобильных дорог.

2.3. Разработка проекта дислокации дорожных знаков.

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования;

4.Восстановление электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения с.Березовка Крымская, Комарова.

5.Выполнение работ по изготовлению и поставке пескосоляной смеси .

6.Выполнение работ по нанесению дорожной разметки по ул.Гагарина с.Березовка.

7.Восстановление электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения Хмельницкого-Гагарина, Лебедева-Гагарина, Кирова-Гагарина, переулок Кирова;

8.Техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Березовского сельского поселения

9.Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета Раздольненского района с.Березовка улица Кирова.

10.Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета Раздольненского района с.Березовка, улица Хмельницкого.

11.Выполнение работ по изготовлению технического паспорта дорог.

12.Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения(дислокация дорожных знаков и дорожной разметки

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при федеральной поддержке.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общий объем финансирования Программы в 2022-2024гг. составляет 5103295,50 руб.

**5. Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы**

Реализация настоящей муниципальной программы позволит обеспечить содержание на нормативном уровне сети автомобильных дорог общего пользования Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым и обеспечит следующие результаты:

- уменьшение дорожно-транспортных происшествий (за счёт улучшения технического состояния дорожной сети, своевременной и качественной уборки автомобильных дорог в зимний и летний периоды);

- уменьшение количества происшествий с участием пешеходов (за счёт обустройства улично-дорожной сети средствами регулирования движения – разметкой и дорожными знаками, установленными в соответствии с проектом организации дорожного движения);

- своевременное и качественное проведение ремонта автомобильных дорог;

- проведение строительства дорог.

**6. Контроль при реализации муниципальной программы**

1. Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

2. Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

3. Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

4. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Березовское сельское поселение Раздолненского района Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Основные программные мероприятия целевой Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик | Ответственные исполнители и  соисполнители | Срок исполнения | Финансовые затраты (рублей) | | | |
| 2022-2024  годы | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Восстановление электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения с.Березовка Крымская, Комарова | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024годы | **71571,14** | 71571,14 |  |  |
| 2. | Выполнение работ по изготовлению и поставке пескосоляной смеси | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения |  | **49000,00** | 49000,00 |  |  |
| 3. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки по ул.Гагарина с.Березовка |  |  |  | **40000,00** | 40000,00 |  |  |
| 4. | Восстановление электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения  Хмельницкого-Гагарина, Лебедева-Гагарина, Кирова-Гагарина, переулок Кирова; |  |  |  | **1115679,39** | 1115679,39 |  |  |
|  | Выполнение работ по изготовлению технического паспорта дорог |  |  |  | **12500,00** | 12500,00 |  |  |
|  | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения(дислокация дорожных знаков и дорожной разметки |  |  |  | **12500,00** | 12500,00 |  |  |
| 5. | Техобслуживание и ремонт сетей уличного освещения населенных пунктов Березовского сельского поселения |  |  |  | **320914,93** | 320914,93 |  |  |
| 6. | ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета Раздольненского района  с.Березовка улица Кирова | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024годы | **1740565,02** |  | **1740565,02** |  |
| 7. | ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета Раздольненского района  с.Березовка улица Хмельницкого |  |  |  | **1740565,02** |  |  | **1740565,02** |
|  | Итого |  |  |  | 5103295,50 | 1622165,46 | **1740565,02** | **1740565,02** |